**Logg VDGF 2019

Februari**

**25:e** Ansökan om att gräva diket kompletteras.

**Mars**

**11:e** Bygglovsmöte med Carola på Vännäs kommun. Ansöker om några små förändringar på bygglovet.

**25:e** Årsmöte Liljahallen 8 deltagare.

**31:a** Ansöker om driftsbidrag från Vännäs kommun.

**April**

**26:e** Kör ut grus till röd 12 och 13´s tee´s. Emil kl. 11:00-14:30.

**28:e** Kör ut bark till tee 2-11. Emil och Lukas kl. 13:30-16:00.

**29:e** Köper två pallar betong och kör ut till röd 12 och 13. Emil kl. 9:30-14:30.

**30:e** Gjuter tee röd 12. Emil och Gustav kl. 10.00-16:30.

**Maj**

**2:a** Förbereder gjutning hål 13 och krattar ut bark hål 11. Emil kl. 10:00-14:30.

**4:e** Gjuter tee hål 13. Emil, Gustav, Joel, Thomas kl. 10:00-16:00.

**6:e** Krattar ut bark runt tees och förbereder gjutning av brofästet. Emil kl. 10:00-14:00.

**8:e** Röjsågskörning vid brofästet och släpa ris till rishäcken, hål 4. Emil kl. 10:00-14:00.

**10:e** Förbereder för gjutning av brofästet och bygger gjutramen. Emil kl. 10:00-14:00.

**11:e** Släpar ris hål 4. Jens Lahti kl 10:00-12:00.

**12:e** Släpar ris hål 4. Hampus, Lukas och Tobias kl 11:00-12:00.

**13:e** Släpar och eldar ris hål 4 samt repar röjsåg. Emil kl. 11:00-15:00.

**19:e** Gör klart för gjutning och gjuter fundamentet till bron röd 10. Emil och Gustav kl. 11:00-18:00.

**20:e** Förbereder brofundament motsatt sida gjutna. Emil kl. 11:00-15:00.
**21:a** Förbereder brofundament hål 15. Emil kl. 14:00-16:00.

**22:a** Lägger ut DZ-plattor på hål 4, 8 och 12 samt gräver upp gamla korgplinten på hål 13 och flyttar den till hål 14. Emil kl 13:00-15:00.

**27:e** Monterar korg hål 14 och hämtar släp inför imorgon. Emil kl 17:30-19:00.

**28:e** Hämtar spångar och konstgräs från I20, köper stolpar till tee hål 14 och bränner ris hål 14. Emil och Gustav kl. 09:00-15:00.

**29:e** Förbereder balkarna till bron inför montering(borrar hål). Emil kl. 13:00-15:00.

**31:a** Grävmaskin gräver dike hål 4. Emil kl. Lo07:00-10:30. Hampus kl. 12:00-16:00.

**Juni**

**3:e** Fixar gratis material till bron hål 4/10 och ställer i ordning green hål 18. Emil och Hampus kl. 14:00-16:30.

**4:e** Bygger bro hål 4/10. Hampus kl. 10:00-14:00.

**7:e** Börjar bygga tee hål 14. Emil och Fredrik Edfeldt kl. 11:00-15:00.

**10:e** Fixar(delvis gratis) material till tee hål 14, Emil och Gustav kl. 11:00-13:00. Bygger tee hål 14, Emil och Tobias kl. 18:00-20:00.

**11:e** Bygger tee hål 14, Emil kl. 11:00-17:00. Röjer fairway hål 14, Emil och Joel kl. 17:00-18:00.

**16:e** Kör röjsåg på hål 14. Lukas kl. 12:00-15:00. Bryter sten röd 9, Emil och Lukas kl. 17:00-19:30 och Tobias 18:30-19:30.
**26:e** Röjsåg hål 2 klippning av gräs. Emil kl. 11:30-15:00.

**Juli**

**25:e** Röjsåg klippning röd 9 kl. 15:30-17:00.

**26:e** Röjsåg klippning röd 9 kl. 08:00-15:00.
**29:e** Bygger grund till tee röd 9. Emil kl. 15:00-19:00.

**30:e** Gjuter tee röd 9 och 7st teefötter, Emil och Gustav kl. 10:30-17:30. Röjsåg gräsklippning röd 9, Tobias kl. 11:00-14:00. Bygger på bron hål 4/10, Hampus kl.

**Augusti**

**2:a** Kör röjsåg, sågar ner granar och släpar ris på röd 14. Emil och Gustav kl. 10:30-15:30.

**4:e** Stor arbetsdag där Emil(7 tim), Gustav(8 tim), Thomas(4 tim), Lukas(6 tim), Joel(6 tim), Andreas(4 tim), Jens(4 tim) och Hans(6 tim) deltar. Jobb utförs på röd 9, nya par fyra(röd16?), gul 2, gul 8, röd 10, röd 13, röd 14.

**11:e** Nya par 4 bakom röd 14. Röjsågskörning och bränna ris. Lukas, Hampus kl. 11:30-16:30. Emil 12:30-16:00.

**14:e** Bygger tee på nya par 4. Emil kl. 18:00-20:00.

**25:e** Röjsåg, bränner ris nya par 4. Emil, Christoffer, Lukas, Hampus.

**28:e** Grävmaskin på hål 4/10 samt placerar balkar för nya bron. Emil kl. 08:00-10:30.

**30:e** Bygger bro och röjer fairway nya par 4. Emil och Gustav 10:30-16:00.

**September**

**1:a** Trippelmandot röd 12, lagar och fyller rishäck röd 10, bygger trapp till bro röd 4/10, bygger liten bro röd 4, bygger färdigt bro mot nya par 4, röjer sly nya par 4, eldar ris nya par 4, röjsåg ravinhålet, monterar korg nya par 4. Emil, Hampus, Gustav, Lukas, Christoffer, Leo, Joel (Jens) kl. 10:00-15:00.

**2:a** Röjsåg röd 13. Emil kl. 11:00-16:00 (lagar röjsåg 1 timma).

**3:e** Röjsåg röd 12 och 13. Emil kl. 10:00-14:30.

**4:e** Röjsåg röd 4, 10 och 11. Fyller igen gropar fairway röd 10. Släpar bort rishög ravinhålet. Införskaffar material till och tillverkar 120st OB-pinnar. Släpar ris röd 13. Emil, Gustav och Erik Hörnros kl. 10:00-15:00.

**5:e** Röjsåg ravinhålet, stig från röd 14´s korg till nya bron och vid korg gul 6. Emil kl. 11:00-15:00.

**6:e** Kör ut bark med traktor röd 10, röd 12, röd 13, ravinhålet, gräver ner korgplint röd 10, krattar ut bark, Monterar mando skyltar röd 12, sätter ut OB-pinnar på röd 3, röd 4, gul 6, röd 10, röd 11, röd 13 och ravinhålet samt förbereder temporära hålen och gör banan klar inför NDT-helgen. Emil kl. 13:00-19:00. Hampus(traktor) kl. 12:00-21:00. Lukas kl. 17:00-21:00. Joel kl. 16:00-21:00.

**8:e** NDT. Emil, Joel, Ludvig kl. 08:00-18:00.

**13:e** Färdigställer lilla bron hål 4 och bygger trappsteg. Emil kl. 16:00-18:30.